

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.08.2023 № 180

р.п. Шолоховский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Шолоховского городского поселения**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2022 годы**

**за 1 полугодие 2023 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения **«**Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2022 годы за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором по земельным и имущественным отношениям Н.Г. Гитинову.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 15.08.2023 № 180

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2022 годы»

отчетный период 01.07.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответст-венный  исполни-тель   (ФИО) | Результат  реализа  ции мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактичес  кая дата окончания реализации  мероприя  тия,  наступления  контроль  ного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчет  ную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципаль  ной программой | факт на отчет  ную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2022 годы» | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий на территории Шолоховского городского поселения» | Гитинова Н.Г. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20230,1 | 452,4 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию и благоустройству общественной территории |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 68,5 | 33,4 |  |
| 1.1.2 | Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по ремонту, капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству объектов муниципальной собственности |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 132,8 | 0 |  |
| 1.1.3 | Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19907,0 | 297,2 |  |
| 1.1.4 | Расходы на разработку проектной документации по капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству общественных территорий Шолоховского городского поселения |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 121,8 | 121,8 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **20230,1** | **452,4** |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный специалист Я.В. Гуреева