РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 .01.2018 № 26

р.п. Шолоховский

об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Благоустройство территории» за 2017 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 26.09.2013 № 200 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Благоустройство территории» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шолоховского   городского поселения                                           М.Б. Казаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от_  19.01.2018 №_26  ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2017 год (за весь период реализации программы)

«Благоустройство территории»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории» |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | шт | 110 | 140 | 150 |  |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения | км | 23,9 | 23,9 | 23,9 |  |
| 3. | Благоустройство мест захоронения | га | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
| 4. | Отлов бродячих животных | шт | 82 | 50 | 80 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории» |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Шолоховского городского поселения» |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Пятибратова С.И. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 2645,3 | 2047,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Озеленение территории» |
| 2.1 | Обрезка высокорослых и аварийно - опасных деревьев и посадка новых деревьев | Пятибратова С.И. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство и санитарное содержание территории» |
| 3.1 | Содержание кладбища | Пятибратова С.И. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 2,4 | 2,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2 | Содержание парка | Пятибратова С.И. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 750,0 | 749,4 |  |
| 3.3 | Прочие мероприятия - отлов собак | Пятибратова С.И. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 90,0 | 90,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории»

за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Благоустройство территории» | всего | 3487,7 | 2889,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3487,7 | 2889,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 | Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Шолоховского городского поселения | всего | 2645,3 | 2047,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2645,3 | 2047,7 |
| Основное мероприятие | Содержание сетей уличного освещения | всего | 2645,3 | 2047,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2645,3 | 2047,7 |
| Подпрограмма 2 | Озеленение территории | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Обрезка высокорослых и аварийно- опасных деревьев и посадка новых деревьев | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство и санитарное содержание территории | Всего | 842,4 | 841,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 842,4 | 841,7 |
| Основное мероприятие | Содержание кладбища | всего | 2,4 | 2,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,4 | 2,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие | Содержание парка | всего | 750,0 | 749,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 750,0 | 749,4 |
| Основное мероприятие | Отлов собак | всего | 90,0 | 90,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 90,0 | 90,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории» (далее – Программы) осуществлялась реализация программных мероприятий по следующим направлениям: развитие и содержание сетей уличного освещения, содержание парка, организация и содержание мест захоронения, отлов бродячих животных.

Средства, предусмотренные бюджетом Шолоховского городского поселения на реализацию программы в сумме – 3 487,7 тыс. руб. использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Объем исполнения с учетом уточненных плановых назначений составляет                   2 889,4 тыс. рублей или 99,8% плана, что на 33,0 % выше показателя 2016 года, в том числе по мероприятиям:

- содержание сетей уличного освещения –  2 047,7 тыс. рублей при плане 2 645,3 тыс. рублей или 77,4 % плановых назначений. Неисполнение плана связано с частичным отключением уличного освещения в целях экономии бюджетных средств;

- расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронения – 2,3 тыс. рублей при плане 2,4 тыс. рублей (95,8%);

- мероприятия по содержанию и благоустройству территории парка при плановых назначениях 750,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме;

- на отлов бродячих животных израсходовано 100 % плановых средств или 90,0 тыс. рублей. Произведен отлов 80 бродячих животных.

Целью Программы является: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения, повышение комфортности проживания.

В ходе выполнения программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- соблюдены санитарные нормы содержания  территории Шолоховского городского поселения;

- улучшено состояние зелёного фонда, что влияет на повышение качества окружающей среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения;

- созданы комфортные условия для жизнедеятельности населения в поселке Шолоховский.

Целевые показатели программы исполнены на 116,8%, уровень финансирования программы составил 82,8%, показатель эффективности составляет 99,8%.

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты.

Предложения: Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы для достижения её целей путем скоординированного исполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территории Шолоховского городского поселения.

Ведущий специалист                                                                    Я.В. Гуреева