РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.04.2018 № 82

р.п. Шолоховский

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Шолоховского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В  соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов и районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Шолоховского городского поселения, к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов,

постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Шолоховского городского поселения к эксплуатации  в осенне-зимний период 2018-2019 годов  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов по Шолоховскому  городскому поселению согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Обеспечить контроль:

3.1. За проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период.

3.2. За созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива населению и на объектах инженерной и социальной инфраструктуры.

3.3. За проверкой технического состояния и эксплуатационного режима внутридомовых, квартирных систем газоснабжения и средств доставки сжиженного бытового газа.

3.4. За ежедневным предоставлением специалистами отдела муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения в отдел жилищно-коммунального хозяйства (далее-ЖКХ)  Администрации Белокалитвинского района с момента принятия решения о начале отопительного периода на территории Шолоховского городского поселения информации о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энерго-, газо- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

5. Рекомендовать организациям энерго-, газо-, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.)  независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

5.1. Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий.

5.2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.10.2018 года.

5.3. Обеспечить качественную подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной инфраструктуры согласно ведомственной принадлежности.

5.4. Оформить готовность объектов к эксплуатации в осенне-зимний период свидетельствами, подписанными представителями Каменского одела по энергетическому надзору в срок до 01.10.2018 года.

6. Старшему инспектору сектора муниципального хозяйства О.Г. Тимошиной

6.1.  Представлять отчет по Шолоховскому городскому поселению по форме 1-ЖКХ (зима) в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района.

6.2. Организовать с момента принятия решения о начале отопительного периода поселением ежедневный сбор информации и составление отчета по Шолоховскому городскому поселению о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

7. Комиссии проводить плановые заседания с 15 июня 2017 года по 15 сентября 2018 года ежемесячно.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Шолоховского городского поселения Ткачева Д.И.

| Глава Администрации Шолоховского городского поселения Верно Ведущий специалист | М.Б. Казаков Я.В.Гуреева |
| --- | --- |

Приложение  1

к постановлению

Администрации Шолоховского

городского поселения

от 19.04.2018 года №82

Состав комиссии

по координации совместных действий и контролю

за проведением подготовки жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Шолоховского городского поселения

к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| 1. | Ткачев Д.И. | - заместитель главы Администрации Шолоховского городского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Тимошина О.Г. | - старший инспектор сектора муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| 3. | Тимошенко Н.А. | - заведующий отделом образования Администрации Белокалитвинского района (по согласованию) |
| 4. | Сисин А.Н. | - главный врач участковой больницы р.п. Шолоховский МБУЗ Белокалитвинского района ЦРБ (по согласованию) |
| 5. |  | - генеральный директор ООО «УК Монолит» (по согласованию) |
| 6. | Крутов Н.М. | - генеральный директор ООО «Монолит» (по согласованию) |
| 7. | Оситнянко П.В. | - генеральный директор ООО «Белокалитвинская управляющая компания» (по согласованию) |
| 8. | Пятибратова С.И. | - председатель ТСЖ «Центральное» |
| 9. | Омельченко Н.А. | -заместитель директора филиала ОАО «Донэнерго» тепловые сети - начальник Белокалитвинского района тепловых сетей (по согласованию) |
| 10. | Икрянов В.В. | - директор филиала открытого акционерного общества «Ростовоблгаз» «Белокалитвинскмежрайгаз» (по согласованию) |
| 11. | Савенков А.Ю | - начальник Шолоховского участка электрических сетей Каменских межрайонных электрических сетей филиала открытого акционерного общества «Донэнерго» (по согласованию) |
| 12. | Заслонин В.Ю. | - начальник Шолоховского участка Филиала «Белокалитвинский » ГУП РО «УРСВ» (по согласованию) |
| 13. | Жданов Е.С. | государственный инспектор Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| 14. |  | Главный специалист - государственный жилищный инспектор территориального отдела жилищного надзора государственной жилищной инспекции (по согласованию) |

Верно:

Ведущий специалист                                                                           Я.В. Гуреева

Приложение №2 к постановлению Администрации Шолоховского поселения №82 от 19.04.2018 г.

Мероприятия по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов по Шолоховскому городскому поселению , № п/п Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018г.г. Ед.изм. Объем Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб) Ответственный Источник финансирования Дата исполнения работ (число, месяц) начало окончание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Шолоховское городское поселение ООО "Белокалитвинская УК" Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления 1 40 Лет Октября 1 м 360 3,6 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018г. 30.05.2018г. 2 40 Лет Октября 13 м 360 3,6 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018г. 30.05.2018г. 3 40 Лет Октября 4 м 320 3,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018г. 30.05.2018г. 4 40 Лет Октября 9 м 320 3,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018г. 30.05.2018г. 5 Гоголя 15 м 400 4,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. 6 Гоголя 19 м 400 4,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. 7 Димитрова 5 м 380 3,8 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.04.2018 г. 30.04.2018 г. 8 Железнодорожная 1 м 740 7,4 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 9 Железнодорожная 3 м 740 7,4 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 10 Железнодорожная 7 м 100 1,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.07.2018 г. 31.07.2018 г. 11 М.Горького 12 м 520 5,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.04.2018 г. 30.04.2018 г. 12 М.Горького 16 м 700 7,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.04.2018 г. 30.04.2018 г. 13 М.Горького 19 м 620 6,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018 г 31.05.2018 г. 14 М.Горького 22 м 540 5,4 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 15 М.Горького 22а м 430 4,3 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 16 М.Горького 23 м 400 4,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. 17 М.Горького 24 м 700 7,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 18 М.Горького 27 м 420 4,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. 19 М.Горького 48 м 650 6,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 20 М.Горького 5 м 520 5,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. 21 М.Горького 50 м 450 4,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 22 М.Горького 52 м 580 5,8 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 23 М.Горького 7 м 520 5,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. 24 Маяковского 11 м 340 3,4 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.04.2018 г. 30.04.2018 г. 25 Маяковского 17 м 420 4,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. 26 Октябрьская 49 м 820 8,9 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.07.2018 г. 31.07.2018 г. 27 Октябрьская 51 м 820 8,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018г. 30.05.2018г. 28 Пушкина 13 м 380 3,8 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018г. 30.05.2018г. 29 Пушкина 17 м 320 3,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018г. 30.05.2018г. 30 Пушкина 19 м 380 3,8 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018г. 30.05.2018г. 31 Пушкина 22 м 320 3,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 32 Пушкина 26 м 250 2,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 33 Пушкина 36 м 340 3,4 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 34 Пушкина 38а м 420 4,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 35 Пушкина 43 м 750 7,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.07.2018 г. 31.07.2018 г. 36 Пушкина 52 м 750 7,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.07.2018 г. 31.07.2018 г. 37 Пушкина 56 м 820 8,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.07.2018 г. 31.07.2018 г. 38 Садовая 4 м 250 2,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 39 Садовая 6 м 250 2,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 40 Советская 19 м 500 5,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018г. 30.05.2018г. 41 Советская 21 м 520 5,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.07.2018 г. 31.07.2018 г. 42 Советская 22 м 440 4,4 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.07.2018 г. 31.07.2018 г. 43 Социалистическая 11 м 360 3,6 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 44 Социалистическая 13 м 360 3,6 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 45 Социалистическая 3 м 280 2,8 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018г 31.05.2018г 46 Социалистическая 5 м 280 2,8 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018г 31.05.2018г 47 Социалистическая 9 м 280 2,8 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. 48 Спортивная 19 м 540 5,4 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. 49 Спортивная 6 м 320 3,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018г 31.05.2018г 50 Шахтерская 11 м 360 3,6 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. 51 Шахтерская 12 м 360 3,6 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. 52 Шахтерская 15 м 360 3,6 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. 53 Шахтерская 8 м 650 6,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.07.2018 г. 31.07.2018 г. Итого по разделу: 24410 244,8 Ремонт СО 1 Горького 5 м 66 38,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 19.08.2018 г. 30.08.2018 г. 1 Гоголя 15 м 15 10,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 16.08.2018 г. 20.08.2018 г. 2 Маяковского17 м 11 6,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.07.2018 г. 31.07.2018 г. 3 Пушкина 38 А м 14 10,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.06.2018 г. 30.06.2018 г. Итого по разделу: 106 64,5 Ремонт ХВС. 1 Горького 5 м 44 38,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 24.08.2018г. 26.08.2017г. 2 Шахтерская 11 м 6 5,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.09.2018 г. 30.09.2018 г. 3 Советская 19 м 11 8,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.09.2018 г. 30.09.2018 г. 4 Железнодорожная 7 м 8 6,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.09.2018 г. 30.09.2018 г. Итого по разделу: 69 58,5 Ремонт КНС 1 Горького 23 м 18 22,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 30.08.2018г. 03.09.2018г. 2 Шахтерская 11 м 13 15,5 ООО"Белокалитвинская УК" 06.07.2018г. 09.07.2018г. 3 Железнодорожная 7 м 29 33,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. 4 Социалестическая 5 м 7 6,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.08.2018 г. 31.08.2018 г. Итого по разделу: 67 77,0 Ремонт кровли 1 Пушкина 36 м2 3 5,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 11.07.2018г. 17.07.2018г. 2 Садовая 4 м2 5 7,2 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 18.07.2018г. 21.07.2018г. 4 Социалестическая 5 м2 35 17,5 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 03.08.2018г. 07.08.2018г. Итого по разделу: 43 29,9 Ремонт цоколя 1 Горького 22 м2 70 53,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 10.07.2018 г. 22.08.2018 г. 1 Шахтерская 11 м2 60 57,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 22.08.2018 г. 22.09.2018 г. Итого по разделу: 0 110,0 Ремонт подъезда 1 Шахтерская 15 шт 2 80,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 10.07.2018 г. 22.08.2018 г. 1 Социалистическая 11 м2 3 55,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 22.08.2018 г. 22.09.2018 г. Итого по разделу: 0 135,0 Поверка счетчиков тепловой энергии. 1. Горького 16 шт. 1 24,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018 г 31.05.2018г 2 Горького 52 шт. 1. 24,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018 г 31.05.2018г 3 Железнодорожный 1 шт. 1. 24,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018 г 31.05.2018г 4 Димитрова 5 шт. 1. 24,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018 г 31.05.2018г 5 Железнодорожный 3 шт. 1. 24,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018 г 31.05.2018г 6 Октябрьская 49 шт. 1. 24,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018 г 31.05.2018г 7 Пушкина 13 шт. 1. 24,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018 г 31.05.2018г 8 Пушкина 17 шт. 1. 24,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018 г 31.05.2018г 9 Пушкина 43 шт. 1. 24,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018 г 31.05.2018г 10 Пушкина 52 шт. 1. 24,0 ООО"Белокалитвинская УК" оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" 01.05.2018 г 31.05.2018г Итого по разделу: шт. 16 240,0 Всего по Шолоховскому поселению тыс. рублей 959,7 ООО "Стройком" Ремонт фасада 1 Спортивная 2 м2 20 50,0 ООО "Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.06.2018 01.07.2018 Итого по разделу: 50,0 Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления 1 Пушкина 7 п/м 36 18,0 ООО "Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 04.07.2018 04.08.2018 2 Пушкина 34 п/м 30 15,0 ООО "Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 04.07.2018 04.07.2018 3 Чапаева 2а п/м 60 30,0 ООО "Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 04.07.2018 04.07.2018 4 Спортивная 2 п/м 30 15,0 ООО "Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 04.07.2018 04.07.2018 Итого по разделу: 78,0 Ремонт и замена козырьков 1 Спортивная 2 шт 3 21,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.07.2018 15.09.2018 Итого по разделу: 21,0 Ремонт и смена запорной арматуры 1 Пушкина 7 шт 2 1,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.06.2018 01.06.2018 2 Пушкина 34 шт 2 1,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.06.2018 01.06.2018 3 Спортивная 2 шт 2 1,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.06.2018 01.06.2018 4 ул.Чапаева 2а шт 2 1,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.06.2018 01.06.2018 Итого по разделу: 4,0 Промывка и гидравлическое испытание 1 Пушкина 7 шт 4 6,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.08.2018 01.08.2018 2 Пушкина 34 шт 4 6,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.08.2018 01.08.2018 3 Спортивная 2 шт 4 6,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.08.2018 01.08.2018 4 ул.Чапаева 2а шт 4 6,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.08.2018 01.08.2018 Итого по разделу: 24,0 Получение паспортов готовности 1 Пушкина 7 шт 4 0,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.09.2018 01.09.2018 2 Пушкина 34 шт 4 0,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.09.2018 01.09.2018 3 Спортивная 2 шт 4 0,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.09.2018 01.09.2018 4 ул.Чапаева 2а шт 4 0,0 ООО" Стройком" опл. услуги "Содерж. и ремонт" 01.09.2018 01.09.2018 Итого по разделу: 0,0 Итого ООО "Стройком" 177,0 ТСЖ «Центральное» Выборочный ремонт кровли 1 ул. Советская д.13 м2 70 35,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 04.06.2018 29.06.2018 2 ул. Социалистическая д.1 м2 70 22,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 02.07.2018 27.07.2018 Итого по разделу: 140 57 Ремонт дымовых труб 1 ул. М.Горького д.20 м3 20 15 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 01.08.2018 24.08.2018 Итого по разделу: 15 Ремонт цоколя 2 ул. Спортивная д.14 м2 42 32,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 06.08.2018 31.08.2018 Итого по разделу: 32 Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления 3 пер. Пионерский 1а 100м 0,6 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 19.06.2018 22.06.2018 4 пер. Пионерский 1 100м 2,4 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 19.06.2018 22.06.2018 5 пер. Пионерский 3 100м 2,5 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 19.06.2018 22.06.2018 6 ул. М.Горького д. 14 100м 3,8 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 25.06.2018 30.06.2018 7 ул. М.Горького д. 20 100м 3,9 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 25.06.2018 30.06.2018 8 ул. М.Горького д. 31 100м 3,8 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 26.06.18г. 30.06.18г. 9 ул. Советская д. 13 100м 3,4 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 26.06.18г. 30.06.18г. 10 ул. 40 лет Октября д. 2 100м 3,6 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 10.07.18г. 12.07.18г. 11 ул. 40 лет Октября д. 11 100м 3,4 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 10.07.18г. 12.07.18г. 12 ул. Пушкина д. 9 100м 3,1 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 13.07.18г. 19.07.18г. 13 ул. Пушкина д. 11 100м 3,6 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 13.07.18г. 19.07.18г. 14 ул. Пушкина д. 24 100м 3,1 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 13.07.18г. 19.07.18г. 15 ул. Пушкина д. 28 100м 3,1 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 13.07.18г. 19.07.18г. 16 ул. Пушкина д. 39 100м 3,9 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 13.07.18г. 19.07.18г. 17 ул. Комсомольская д. 2 100м 2,5 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 05.06.18 г. 18.06.18г. 18 ул. Комсомольская д. 4 100м 2,5 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 05.06.18 г. 18.06.18г. 19 ул. Комсомольская д. 6 100м 2,5 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 05.06.18 г. 18.06.18г. 20 ул. Димитрова д. 3 100м 3,8 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 05.06.18 г. 18.06.18г. 21 ул. Димитрова д. 4 100м 3,8 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 05.06.18 г. 18.06.18г. 22 ул. Димитрова д. 6 100м 3,8 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 05.06.18 г. 18.06.18г. 23 ул. Спортивная д. 12 100м 3,8 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 24.07.18г. 24.07.18г. 24 ул. Спортивная д. 14 100м 3,6 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 24.07.18г. 24.07.18г. 25 ул. Спортивная д. 21 100м 3,8 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 24.07.18г. 24.07.18г. 26 ул. Социалистическая д. 1 100м 2,9 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 24.07.18г. 24.07.18г. 30 ул. Социалистическая д. 10 100м 2,9 6,0 ТСЖ "Центральное" опл. услуги «Содерж. и ремонт» 24.07.18г. 24.07.18г. Итого по разделу: 150,0 Итого по ТСЖ 254,0 ООО " Управляющая компания"Монолит" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Шолоховское городское поселение 1 Система центрального отопления Нач.участка Гоняева Л.Р. Средства собранные из платежей жителей дома по услуге " содержание и ремонт жилья" 1.1 Ревизия запорной арматуры шт. 9,00 10,800 " " Узел управления шт. 9,00 10,800 " " 18.04.18г 19.04.18г 1.2 Промывка и опрессовка МКД шт 9,00 54,000 " " 1 ул.Горького 18 6,000 " " 20.08.18г 20.08.18г 2 Комсомольская 12 6,000 " " 20.08.18г 20.08.18г 3 Маяковского 9 6,000 " " 20.08.18г 20.08.18г 4 Садовый 8 6,000 " " 21.08.18г 21.08.18г 5 Советская 15 6,000 " " 21.08.18г 21.08.18г 6 Социалистическя 1"а" 6,000 " " 22.08.18г 22.08.18г 7 Чапаева 3 6,000 " " 23.08.18 23.08.18 8 Чехова 7 6,000 " " 23.08.18 23.08.18 9 Шахтерская 6 6,000 " " 24.08.18 24.08.18 3 Общестроительные работы 3.1 Ремонт кровли из рулонных материалов м² 60,00 160,00 " " в т.ч. 3.1.1 Социалистическая 1 А м² 100,00 100,000 " " 14.05.18г 20.07.18г 3.1.2 Чапаева 3 м² 60,00 60,000 " " 18.06.18г 21.06.18г 4 Подписание актов готовности дом 11 0,00 " 25.08.2018 31.08.2018 Итого 224,80 Непосредственный способ управления. ООО "Монолит" 1 Система центрального отопления Нач.участка Гоняева Л.Р. Средства собранные из платежей жителей дома по услуге " содержание и ремонт жилья" 1.1 Ревизия запорной арматуры шт. 67,00 80,400 " " Узел управления шт. 67,00 80,400 " " 23.04.18г 25.04.18г 1.2 Замена трубопровода м/п 57,00 114,00 " " в т.ч. 1 ул.Чехова 4 м/п 30,00 60,000 06.08.2018 08.08.2018 2 ул.Горького 27"а" м/п 12,00 24,000 10.08.2018 10.08.2018 3 ул.Горького 29 м/п 15,00 30,000 13.08.2018 14.08.2018 1.3 Промывка и опрессовка МКД шт 67,00 402,000 " " 1 ул.Гоголя 7 6,000 02.07.18г 02.07.18г 2 ул.Гоголя 9 6,000 02.07.18г 02.07.18г 3 ул.Гоголя 11 6,000 02.07.18г 02.07.18г 4 ул.Гоголя 13 6,000 03.07.18г 03.07.18г 5 Горького3 6,000 03.07.18г 03.07.18г 6 Горького 9 6,000 03.07.18г 03.07.18г 7 Горького 10 6,000 04.07.18г 04.07.18г 8 Горького 17 6,000 04.07.18г 04.07.18г 9 Горького 19"а" 6,000 05.07.18г 05.07.18г 10 Горького 20"а" 6,000 05.07.18г 05.07.18г 11 Горького 25 6,000 05.07.18г 05.07.18г 12 Горького 27"а" 6,000 06.07.18г 06.07.18г 13 Горького 29 6,000 06.07.18г 06.07.18г 14 Горького 44 6,000 09.07.18г 09.07.18г 15 Горького 46 6,000 10.07.18г 10.07.18г 16 ул.Димитрова 7 6,000 " " 11.07.18г 11.07.18г 17 ул.Димитрова 8 6,000 11.07.18г 11.07.18г 18 ул.Ж/Дорожная 5 6,000 12.07.18г 12.07.18г 19 ул.Комсомольская 10 6,000 " " 12.07.18г 12.07.18г 20 ул.Комсомольская 14 6,000 13.07.18г 13.07.18г 21 ул.Комсомольская 18 6,000 13.07.18г 13.07.18г 22 ул.Маяковского 7 6,000 " " 16.07.18г 16.07.18г 23 ул.Маяковского 13 6,000 " " 16.07.18г 16.07.18г 24 ул.Маяковского 15 6,000 16.07.18г 16.07.18г 25 ул.Молодежная 2 6,000 17.07.18г 17.07.18г 26 ул.Молодежная 4 6,000 17.07.18г 17.07.18г 27 ул.Молодежная 6 6,000 18.07.18г 18.07.18г 28 ул.40 лет октября 3 6,000 18.07.18г 18.07.18г 29 ул.40 лет октября 5 6,000 19.07.18г 19.07.18г 30 ул.40 лет октября 6 6,000 19.07.18г 19.07.18г 31 ул.40 лет октября 8 6,000 19.07.18г 19.07.18г 32 ул.40 лет октября 10 6,000 20.07.18г 20.07.18г 33 ул.40 лет октября 12 6,000 20.07.18г 20.07.18г 34 ул.Пионенрский 5 6,000 20.07.18г 20.07.18г 35 ул.Пушкина 1 6,000 " " 23.07.18г 23.07.18г 36 ул.Пушкина 3 6,000 23.07.18г 23.07.18г 37 ул.Пушкина 15 6,000 " " 23.07.18г 23.07.18г 38 ул.Пушкина 30 6,000 24.07.18г 24.07.18г 39 ул.Пушкина 37 6,000 24.07.18г 24.07.18г 40 ул.Пушкина 38 6,000 25.07.18г 25.07.18г 41 ул.Пушкина 40 6,000 25.07.18г 25.07.18г 42 ул.Пушкина 40"а" 6,000 25.07.18г 25.07.18г 43 ул.Пушкина 41 6,000 26.07.18г 26.07.18г 44 ул.Советская 7 6,000 27.07.18г 27.07.18г 45 ул.Советская 23 6,000 27.07.18г 27.07.18г 46 ул.Советская 24 6,000 27.07.18г 27.07.18г 47 ул.Советская 26 6,000 30.07.18г 30.07.18г 48 ул.Социалистическая 5"а" 6,000 " " 30.07.18г 30.07.18г 49 ул.Социалистическая 9"а" 6,000 31.07.18г 31.07.18г 50 ул.Социалистическая 15 6,000 31.07.18г 31.07.18г 51 ул.Спортивная 4 6,000 31.07.18г 31.07.18г 52 ул.Спортивная 8 6,000 01.08.18г 01.08.18г 53 ул.Спортивная 19"а" 6,000 01.08.18г 01.08.18г 54 ул.Спортивная 21"а" 6,000 01.08.18г 01.08.18г 55 ул.Чапаева 1 6,000 02.08.18г 02,08,18 56 ул.Чапаева 2 6,000 02.08.18г 02,08,18 57 ул.Чехова 1 6,000 03.08.18г 03.08.18г 58 ул.Чехова 2 6,000 03.08.18г 03.08.18г 59 ул.Чехова 3 6,000 03.08.18г 03.08.18г 60 ул.Чехова 4 6,000 " " 06.08.18г 06.08.18г 61 ул.Чехова 5 6,000 06.08.18г 06.08.18г 62 ул.Чехова 6 6,000 06.08.18г 06.08.18г 63 ул.Шахтерская 10 6,000 07.08.18г 07.08.18г 64 ул.Шахтерская 13 6,000 " " 07.08.18г 07.08.18г 65 ул.Шахтерская 14 6,000 " " 08.08.18г 08.08.18г 66 ул.Шахтерская 16 6,000 08.08.18г 08.08.18г 67 ул.Шахтерская 18 6,000 08.08.18г 08.08.18г 2 Водоотведение м 3,00 3,000 в т.ч. 2.1. Молодежная 2 м 3,00 3,000 12.04.18г 12.04.18г 3 Общестроительные работы " " 3.1 ремонт кровли из асбоцементных листов м2 142,00 21,00 " " в т.ч. ул.Горького 25 м2 30,00 15,00 25.06.18г 25.06.18г ул.Шахтерская 14 м2 12,00 6,00 28.06.18г 28.06.18г 2,2 ремонт кровли из рулонных материалов м2 160,00 80,00 в т.ч. Чапаева 1 м2 100,00 50,00 02.07.18г 06.07.18г Чапаева 3 м2 60,00 30,00 09.07.18г 13.07.18г 3, Ремонт цоколя 3,1 Горького 46 м2 190,00 95,00 15.05,18 11.06,19 4, Ремонт подъездов шт 2,00 60,00 в т.ч. 4,1 Пушкина 30 шт 2,00 60,00 13.06.18г 29.06.18г 5 Подписание актов готовности дом 69 0,00 " 20.07.2018 25.08.2018 Итого 855,40 Итого по Шолоховскому городскому поселению мероприятий 220 2470,9 АО «Донэнерго» Тепловые сети Белокалитвинский район тепловых сетей на 2018г. Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2013-2014г. Ед.изм. Объем Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) Ответственный Источник финансирования Дата исполнения работ (число, месяц) начало окончание Шолоховское г.п. Капитальный ремонт тепловых сетей и котельного оборудования Котельная № 34 п.м. 40 95,0 БК РТС собственные средства 15.05.2018 01.09.2018 Текущий ремонт тепловых сетей и котельного оборудования Котельная № 19 шт 2 40,0 БК РТС собственные средства 15.05.2018 15.05.2018 Котельные №№ 20,28 шт/п.м. 6/130 132,0 БК РТС собственные средства 15.05.2018 15.05.2018 Котельные №№ 34,35 шт/п.м. 6/135 136,0 БК РТС собственные средства 15.05.2018 15.05.2018 Инвестиционная программа 2018 года Техперевооружение котельной №34 по ул. Железнодорожная, 2, р.п. Шолоховский Замена существующей емкости запаса воды на пластиковую емкость запаса воды V=10 м3 шт 1 85,0 БК РТС собственные средства 01.07.2018 30.09.2018 Итого 488,0

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| --- |
| ГУП РО «УРСВ» филиал «Белокалитвинский» |
| №п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2013-2014г.г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Белокалитвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал "Белокалитвинский" ГУП РО "УРСВ" |
| Шолоховское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт мягкой кровли хлораторной (бикрост) ТАБС-275 | рул. | 8 | 15,0 | Н.П. Чучунов | ГУП РО "УРСВ" | 01.09.2018 | 01.10.2018 |
| 2 | Капитальный ремонт шиферной кровли КНС (асбест. лист) | шт. | 120 | 322,0 | Н.П. Чучунов | ГУП РО "УРСВ" | 01.09.2018 | 01.10.2018 |
| 3 | Реконструкция водопрповодных сетей диаметром 160 мм р.п. Шолоховский от ул. Слциалистическая до ул. Молодежная, по ул. Чапаева | м. | 46 | 119,0 | Н.П. Чучунов | ГУП РО "УРСВ" | 01.08.2018 | 01.09.2018 |
| 5 | Ремонт колодца на центральном водоводе в районе ЦОФ | м3 |  | 34,0 | Н.П. Чучунов | ГУП РО "УРСВ" | 25.09.2018 г. | 01.10.2018 г. |
| 6 | Капитальный ремонт хоз-питьевого и противопожарного трубопровода от здания насосной до АБК на территории площадки 3 А подъема р.п. Шолоховский | м | 100 | 420,0 | Н.П. Чучунов | ГУП РО "УРСВ" | 01.08.2018 | 01.10.2018 |
|  | ИТОГО |  |  | 910,0 |  |  | 910,0 |  |

| Мероприятия по подготовке объектов социальной сферы Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района к отопительному периоду 2018-2019 годов |
| --- |
| № п/п | Наименование учреждений | мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2014-2015г.г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс. руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Образование |
| Шолоховское г.п. |
| 1 | МБОУ СОШ № 7 | Промывка и опрессовка системы отпления | система | 2 | 0,8 | Войнова Н.А. | Местный бюджет | 01.07.2018г. | 01.10.2018г. |
|  |  | Обучение техперсонала | чел. | 2 | 6,4 |  |  | 01.04.2018г. | 01.07.2018г. |
|  | Итого |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |
| 2 | МБОУ СОШ № 8 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | 0,4 | Неменущая Т.А. | Местный бюджет | 01.07.2018г. | 01.10.2018 г. |
|  |  | Обучение техперсонала | чел. | 2 | 6,4 |  |  | 01.04.2018г. | 01.07.2018г. |
|  | Итого |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |
| 3 | МБДОУ ДС № 35 "Солнышко" | Поставка угля | тонн | 46 | 249,4 | Тихонова Н.В. | Местный бюджет | 01.07.2018г. | 01.10.2018г. |
|  |  | Промывка и опресовка системы отопления | система | 1 | 0,0 |  |  | 01.07.2018г. | 01.10.2018г. |
|  |  | Обследование дымоходов | шт | 2 | 0,8 |  |  | 20.04.2018г. | 15.07.2018г. |
|  |  | Обучение техперсонала | чел. | 3 | 9,6 |  |  | 01.04.2018г. | 01.07.2018г. |
|  | Итого |  |  |  | 259,8 |  |  |  |  |
| 4 | МБДОУ ДС № 36 "Красная шапочка" | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | 0,8 | Елисеева О.В. | Местный бюджет | 01.07.2018г. | 01.10.2018г. |
|  |  | Обучение техперсонала | чел. | 2 | 6,4 |  |  | 01.04.2018г. | 01.07.2018г. |
|  | Итого |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |
| 5 | МБДОУ ДС № 40 "Золотой петушок" | Промывка и опресовка системы отопления | система | 1 | 0,4 | Сидоренко И.Г. | Местный бюджет | 01.07.2018г. | 01.10.2018г. |
|  |  | Обучение техперсонала | чел. | 3 | 9,6 |  |  | 01.04.2018г. | 01.07.2018г. |
|  | Итого |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 6 | ГБПОУ РО БКТТ | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 3 |  |  |  | 01.07.2018 | 30.07.2018 |
|  |  |  | чел. | 3 | 6,0 |  |  | 01.06.2018 | 30.06.2018 |
|  | Итого |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
|  | ГБОУ РО "Школа-интернат" | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | 10,0 | зав хоз | Местный бюджет | 01.07.2018 | 01.07.2018 |
|  |  | Обучение | чел. | 2 | 3,2 |  |  | 01.06.2018 | 30.06.2018 |
|  | Итого |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  |
| 7 | МБУ ДО ЦВР р.п.Шолоховский | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | 0,0 | Аверьянова Л.С. | Местный бюджет | 01.07.2018г. | 01.10.2018г. |
|  |  | Обучение техперсонала | чел. | 3 | 8,0 |  |  | 01.04.2018г. | 01.07.2018г. |
|  | Итого |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |
| Итого по образованию |  |  | 318,2 |  |  |  |  |
| Культура |
| Шолоховское городское поселение |
|  | МБУК Шолоховский ДК | Организация обучения ответственных лиц (2 человека) | Чел. | 2 | 5 | директор | Местный бюджет | апр.18 | апр.18 |
|  |  | Заключение договоров по обслуживанию теплосчетчиков и снятию показаний | шт. | 1 | 6,5 | директор |  | 01.01.2018 | 01.10.2018 |
|  |  | Заключить договора на выполнение работ по опрессовке и гидровлическим испытаниям отопительной системы | шт. |  |  | директор |  | 15.07.2018 | 15.07.2018 |
|  |  | Опрессовка отопительной системы |  | 1 | 10,0 | директор |  | 15.07.2018 | 20.07.2018 |
|  |  | Итого |  |  | 21,5 |  |  |  |  |
|  | МБУ ДО ДМШ р.п. Шолоховский | Гидравлическая опрессовка и промывка системы отопления школы | шт. | 1 | 7 | Сторожук В.В. | Местный бюджет | 01.06.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | проверка дымовых и вентиляционных каналов | шт. | 20 | 3,8 | Сторожук В.В. | Местный бюджет | 01.06.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры, Ревизия электрооборудования | шт. | 3 | 0 | Сторожук В.В. |  | 01.06.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | Проведение контроля качества огнезащитной обработки | шт. | 1 | 1 | Сторожук В.В. | Местный бюджет | 01.06.2018г. | 30.06.2018 |
|  |  | Профилактические испытания электрооборудования | шт. | 1 | 3,5 | Сторожук В.В. | Местный бюджет | 01.06.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | Техническое обслуживание газопровода сети и газоиспользующего оборудования | шт. | 2 | 3,5 | Сторожук В.В. | Местный бюджет | 01.06.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | Обучение по электро и теплоснабжению | чел. | 2 |  | Сережкина И.В. | Местный бюджет |  | обучены |
|  |  | Итого |  |  | 18,8 |  |  |  |  |
|  | Итого по культуре |  |  |  | 40,3 |  |  |  |  |
|  | Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГБУ РО "СШОР №25" Шолоховский филиал | Проверка . Ревизия запорной арматуры системы отопления зданий Шолоховского филиала ГБУ РО "СШОР №25" |  |  | 0 | Главный инженер |  | 01.04.2018 | 01.10.2018 |
|  |  | Проведение текущего ремонта котельной Шолоховского филиала ГБУ РО "СШОР №25" |  |  | 0 | Главный инженер |  | 01.07.2018 | 01.08.2018 |
|  |  | Профилактические работы на котлах котельной БКУ-1240 (чистка запальников, предохранительно-сбросного клапана, ревизия воздухосборника) |  |  | 0 | Главный инженер |  | 01.07.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | Проведение проверки счетчика газа РСГ СИГНАЛ и преобразователя давления МИДА-13П-ДА |  |  | 40,32 | Главный инженер | Местный бюджет | 01.08.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | Проведение промывки системы отопления, проведение гидравлических испытаний системы отопления зданий Шолоховского филиала ГБУ РО "СШОР №25". |  |  | 8,00 | Главный инженер | Местный бюджет | 01.06.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | Итого |  |  | 48,32 |  |  |  |  |
| Социальная политика |
|  | СРО №3 Белокалитвинский район р.п. Шолоховский ул. М.Горького 4а | Осмотр внутренней тепловой системы | шт. | 2 |  | Зав СРО №3 | от приносящей доход деятельности | 20.04.2018 06.08.2018 | 20.04.2018 06.08.2018 |
|  |  | Плановая ревизия запорной арматуры | шт. | 2 |  | Зав СРО №3 |  | 20.04.2018 06.08.2018 | 20.04.2018 06.08.2018 |
|  |  | Промывка отопительной системы | шт. | 2 | 2,9 | Зав СРО №3 |  | 16.05.2018 15.08.2018 | 16.05.2018 15.05.2018 |
|  |  | Гидравлические испытания отопительной системы | шт. | 2 |  | Зав СРО №3 |  | 16.05.2018 15.05.2018 | 16.05.2018 15.05.2018 |
|  |  | Осмотр и прочистка дымозодов газового котла | шт. | 2 | 1,6 | Зав СРО №3 |  | 01.04.2018 01.08.2018 | 01.04.2018 01.08.2018 |
|  |  | Обучение ответственного за газовое обрудования | шт. | 1 | 0,6 | Зав СРО №3 |  | 01.08.2018 | 31.08.2018 |
|  |  | Обучение ответственного лица за электрооборудование и безопасность работы | чел. | 1 | 5,1 | Зав СРО №3 |  | 01.07.2018 | 31.07.2018 |
|  |  | Получение паспорта готовности | шт. | 1 |  | Зав СРО №3 |  | 01.09.2018 | 30.09.2018 |
|  |  | Итого |  |  | 10,2 |  |  |  |  |
| здравоохранение |
|  | Участковая больница р.п. Шолоховский МБУЗ БР "ЦРБ" | Промывка и опрессовка отопительной системы и тепловых сетей | 3 |  | 30 | Завхоз | РОФОМС | 01.06.2018 | 15.08.2018 |
|  |  | Чистка канализационных колодцев. Ревизия арматуры |  |  | 0 | Завхоз |  | 09.05.2018 | 01.06.2018 |
|  |  | Частичная замена внутренней системы отопления, водопровода, канализации в зданиях поликлиники и стационара. Развитие запорной арматуры. | м | 20 | 15 | Завхоз | РОФОМС | 01.07.2018 | 25.07.2018 |
|  |  | Утепление окон, ремонт входных дверей в здании поликлиники и стационара |  |  | 0 | Завхоз |  |  |  |
|  |  | Получение паспорта готовности больницы к отопительному периоду |  |  | 0 | Завхоз |  | 01.08.2018 | 01.09.2018 |
|  |  | Итого |  |  | 45 |  |  |  |  |
| Администрация |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | 10 |  |  | 01.07.2018 | 31.07.2018 |
|  |  | Итого |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Итого по Шолоховскому г.п. |  |  |  | 472,0 |  |  |  |  |

Верно:

Ведущий специалист                                                                                                                                                  Я.В. Гуреева

Приложение № 3
к постановлению
Администрации Шолоховского

городского поселения
от 19.04.2018 №82

ИНФОРМАЦИЯ
о включении систем теплоснабжения и теплопотребления в Шолоховском городском поселении

Белокалитвинского района Ростовской области

по состоянию на ______ __________ 20 ___ года

| Наименование городского округа/ муниципального района | Котельные | Лечебные учреждения (зданий, единиц) | Дошкольные учреждения (зданий, единиц) | Учебные заведения (зданий, единиц) | Детские дома, дома престарелых (зданий, единиц) | Жилые дома с центральным отоплением (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всех форм собственности | в том числе предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | всех форм собственности (кроме индивидуальных) | в том числе муниципальные |
|  | всего | вкл. | не вкл. | всего | вкл. | не вкл. | всего | вкл. | всего | вкл. | всего | вкл. | всего | вкл. | всего | вкл. | не вкл. | процен-тов | всего | вкл. | процен-тов |

Верно:

Ведущий специалист                                                                                                                                            Я.В. Гуреева