РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                  Проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШОЛОХОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ октября  2011 года                                    №                                  р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Шолоховском городском поселении на 2011-2013 годы» за 9 месяцев 2011 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Шолоховского городского поселения от 29.06.09. № 57 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ  их формирования и реализации. Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить:

1.1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в  Шолоховском городском поселении на 2011-2013 годы» по состоянию на 01 октября 2011 года согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Шолоховского

городского поселения                                                                            М.Б. Казаков

проект подготовил:

специалист первой категории

отдела экономики и финансов                                                        Т.П. Синегубова

03.10.2011

Приложение № 1

к проекту постановлению Администрации

Шолоховского городского поселения

от ___октября  2011 года № ___

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в  Шолоховском городском поселении 2011-2013 годы»  по состоянию на «01» октября  2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоряди-тель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточнен-ный план бюджетных ассигно-ваний на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансиро-вания до главных рас-порядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет-ных ассигно-ваний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 41570,3 | 6538,2 | 6538,2 |  |
|  |  | Областной бюджет | 29203,9 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 12366,4 | 6538,2 | 6538,2 |  |
| 1. 2. 3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них Изготовление ПСД Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования |  | 2011 | Администрация Шолоховского городского поселения | Областной бюджет Местный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Местный бюджет | 28003,9 4711,0 1200,0 5231,9 2423,5 | 5030,0 1508,2 | 5030,0 1508,2 | Расходные обязательства выполнены в пределах 9 месяцев 2011г |