РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШОЛОХОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2014 года	                         № 38                      р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах» за 2013 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Шолоховского городского поселения от 26.09.2013. № 200 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить:

1.1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах» за   2013 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Шолоховского

городского поселения                                                                М.Б.Казаков

Верно

Ведущий специалист	                     В.И. Старыгина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 12 февраля  2014 года № 38

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2013 год (за весь период реализации программы)  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа ««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах» |
| 1. | Расселяемая площадь жилых помещений | Кв.м |  | 2173,61 | 1978,71 |  |
| 2. | Количество переселяемых жителей | Чел. |  | 110 | 97 |  |
| 3. | Количество расселяемых жилых помещений | Ед. |  | 45 | 40 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Пятибратова С.И. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 110 чел. | 97 чел. |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах»   за  2013 г.

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах» в том числе | всего | 80780,8 | 67714,8 |
|  |  | Фонд | 66219,0 | 58939,7 |
|  |  | Областной бюджет | 13848,3 | 8114,2 |
|  |  | местный бюджет | 713,5 | 660,9 |
|  | Дополнительные средства до нормы предоставления | Областной бюджет | 4973,8 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 317,5 | 313,5 |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 г ( остаток средств на 01.01.2014) | всего | 9270,5 | 8461,6 |
|  |  | областной бюджет | 8874,5 | 8114,2 |
|  |  | местный бюджет | 396,0 | 347,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 80780,8 | 67714,8 |
|  |  | Фонд | 66219,0 | 58939,7 |
|  |  | областной бюджет | 13848,3 | 8114,2 |
|  |  | местный бюджет | 713,5 | 660,9 |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Шолоховского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения в отчетном году «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | местный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 6 | 94 | 660,9 | 100 | 8114,2 | 100 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах »

В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах» планировалось отселение в соответствии с заявкой, предоставленной в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  10 домов, общей отселяемой площадью жилых помещений 2173,61 кв.м. Плановые назначения программы исполнены на 88,9 %, из 45 запланированных к переселению семей,  переселены 40.

Основными целями Программы являются:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и               подлежащим сносу или реконструкции, до 01.01. 2012 года, в благоустроенные или другие жилые помещения и создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;

-   формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан    из аварийного жилищного фонда;

-  повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Общий объем финансирования Программы  в 2013 году составил  59578,6 тыс. рублей, исполнено – 58939,7 тыс. рублей или 98,9 %.  Объем финансирования программы 2013 года  за счет средств Фонда составлял  53338,5 тыс. рублей; объем долевого финансирования за счет средств областного  бюджета  5570,9 тыс. рублей; за счет  средств местного бюджета 669,1  тыс. рублей;  предусмотрены дополнительные средства областного бюджета  в сумме 4939,8 тыс. рублей на приобретение дополнительной площади. В результате проведенных торгов образовалась экономия бюджетных средств всех уровней в сумме 1946,6 тыс. рублей.

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество семей, отселенных в жилые помещения, отвечающие требованиям санитарных и технических норм. Результатом реализации Программы явилось обеспечение условий безопасного проживания граждан и, как следствие, – снижение уровня социальной напряженности в обществе.

Ведущий специалист	                     В.И. Старыгина